## Slide 1
2° settimana del
Diario di bordo
dal 2023/05/05
al 2023/05/11
Andrea Veronese
Claudio Giaretta
Elena Marchioro
Davide Porporati
Francesco Naletto
Jude Vensil Braceros

## Slide 2
Cose fatte
1 Aggiunti ulteriori casi d’uso
2 Aggiunti relativi UML
3 Fissato la riunione con l’azienda per chiarire dubbi sui casi d’uso
4 Aggiornato il piano di progetto

## Slide 3
LINEA DEL TEMPO
Obiettivi fino alla prossima milestone
23 giugno
16 maggio
11 maggio
16 giugno
materiale pronto per RTB
POC
22 maggio
9 giugno
correzione eventuali errori
materiali pronti per richiedere riunione con prof. Cardin per UML
incontro con Imola
inizio quarto sprint

## Slide 4
Cose da fare
1 Completare file del piano di qualità
2 Chiarire i dubbi con l’azienda
3 Aggiungere task alle board
4 Rivedere piano di progetto
Dubbi e difficoltà
Nei casi d’uso abbiamo deciso di contattare l’azienda per chiarire i protagonisti.
Ricerca di metriche per il piano di qualifica.